**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**казенное учреждение**

**Администрация муниципального образования**

**«Холмогойское сельское поселение»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 02 марта 2015 г. С. Холмогой № 19

Об утверждении плана мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, в 2015 году на территории МО «Холмогойское сельское поселение»

В целях осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в паводковый период на территории Заларинского района, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь ст. Устава муниципального образования «Холмогойское сельское поселение», администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, в 2015 году на территории МО «Холмогойское сельское поселение» (Приложение №1).

2.Специалисту ГО и ЧС Шиловой О.А. :

- разработать планы мероприятий по безопасному прохождению весеннего паводка и создать комиссию по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах в весенне-летний период, эвакуации и размещения населения из зон затопления и подтопления в д. Романова;

- выполнить мероприятия для подготовки к паводкоопасному периоду 2015 года рекомендованные аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе совместно с Сибирским региональным центром МЧС России от 21.01.2015г. № 3-1-10-302.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста Шилову О.А.

Глава администрации муниципального

образования «Холмогойское сельское поселение» Г.К. Ходячих

Приложение № 1

к постановлению

муниципального казенного учреждения

«Администрация муниципального

образования МО «Холмогойское сельское поселение»

№ 19 от 02.03. 2015 г.

# П Л А Н

Мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

связанных с паводками в 2015 году на территории МО «Холмогойское сельское поселение»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые мероприятия | Дата  Прове  дения | Органы местного самоуправления МО и организаций, реализующие мероприятия  в соответствии с действующим  законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оценка снегозапасов, гидрологической и метеорологической обстановки,  влагосодержания в почве на территории МО «Холмогойское сельское поселение» .  Формирование прогноза весеннего половодья. | 03.04.2015 г. | Глава, специалист ГО и ЧС. |
| 2 | Корректировка паспортов гидрологической безопасности, с подворным  обходом граждан проживающих в зоне возможного подтопления жилых  домов в период весенне-летнего разлива реки Заларинки в д. Романова. | до 20.03.2015г. | Шилова О.А. |
| 3. | Проверка готовности системы оповещения к работе в паводковый  период | 03.04. 2015г.  03.07.2015г. | Шилова О.А. |
| 4. | Создание резервов финансовых средств и материальных  ресурсов для ликвидации ЧС, связанных с паводками | до 03.04.2015г. | Хома О.И. |
| 5. | Заключение договоров с руководителями предприятий, организаций на  выделение техники для оказания услуг по эвакуации  населения и ликвидации последствий паводка | до 03.04.2015г. | Глава |
| 6. | Создание вд. Романова , попадающую в зону возможного  подтопления, дополнительных постов наблюдения за обстановкой на  реке Заларинка. | с начала  поднятия  уровня воды  в реках Зала-  ринка и Унга | Глава |
| 7. | Организация регулярного информирования населения о состоянии  паводковой обстановке и мероприятиях проводимых в целях  смягчения или ликвидации последствий наводнения | до 09.04.2015г. | Шилова О.А. |
| 8.. | Формирование оперативных групп | до начала  паводкового  периода | Глава |
| 9. | Организация обеспечения работы оперативных групп на территориях муници  пального образования | паводковый  период | глава |
| 10. | Обеспечение мероприятий по эвакуации населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон возможного подтопления  (затопления) | в период  подтопления | глава |
| 11. | Предоставление в установленном порядке информации в единую  дежурную диспетчерскую службу о фактической и прогнозируемой  обстановке на водных объектах. | паводковый  период | Шилова О.А. |
| 12. | Обеспечение эвакуации и размещение населения при объявлении режима  функционирования «чрезвычайная ситуация» в д. .Романова | паводковый  период | Глава |
| 13. | Обеспечение эвакуации и размещение населения при объявлении режима  функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории района | паводковый  период | Глава |
| 14. | Обеспечение проведения мероприятий по охране общественного порядка,  сохранности государственной и муниципальной собственности, а так же  имущества организаций и граждан в населенном пункте в случае их  подтопления (затопления) | паводковый  период | Билтуев А.С. -участковый |
| 15. | Обеспечение противоэпидемиологических,  противоэпизоотических мероприятий | паводковый  период | ТО ТУ Федеральной службы по надзору в  сфере защиты прав потребителей и  благополучия человека по Иркутской  области в Заларинском, Балаганском и  Усть-Удинском районах  (Томашева С.В.),  ОГУ «Заларинская СББЖ» (Развозжаева  К.П.) |
| 16. | Создание резервов финансовых и материальных ресурсов в  сельскохозяйственных организациях, достаточных для  ликвидации ЧС в паводковый период | до 03.04.2015г. | Сельскохозяйственные организации |
| 17. | Обеспечение готовности техники сельскохозяйственных организаций к  проведению аварийно спасательных работ | 24.04.2015г. | Руководители сельскохозяйственных  организаций |
| 18. | Проведение превентивных мероприятий по предотвращению  подтопления территорий хранения техники, оборудования,  сельскохозяйственного инвентаря, зерноскладов и имущества | до 15.04.2015г. | Руководители предприятий и  сельскохозяйственных организаций |
| 19. | Организация сброса воды подтопляемых участков территории  населенных пунктов. | в течении  паводкового  периода | Глава |
| 20. | Проведение мероприятий по защите дорог и мостов (очистка кюветов, водопропускных труб и.т.д.) | до 15.04.2015г. | Глава |

Глава МО «Холмогойское сельское поселение» Г.К. Ходячих