Российская Федерация

Иркутская область

Заларинский район

Черемшанское  муниципальное образование

ДУМА муниципального образования

Р Е Ш Е Н И Е

От 14 ноября  2016г                    с. Черемшанка                  № 60(195)1

«О внесении изменений и дополнений в программу комплексного развития

транспортной  инфраструктуры Черемшанского муниципального образования на 2016 - 2020годы и с перспективой до 2032 года, принятие программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры в новой редакции»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории Черемшанского муниципального образования, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава Черемшанского  муниципального образования, Дума  Черемшанского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры Черемшанского  муниципального образования на 2016 – 2020 гг. и с перспективой до 2032 года  в новой редакции (приложение).

2.   Решение Думы № 58(188)2 от 30 августа  2016г. «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры Черемшанского  муниципального образования на 2016 – 2020 гг. и с перспективой до 2032 года»- отменить.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном листке "Черемшанские ведомости" и размещению на официальном сайте Черемшанского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой

Глава Черемшанского

муниципального образования                                                     Н.П. Полийчук

УТВЕРЖДЕНО

Решением Думы

Черемшанского

Муниципального         образования

от  «14 »ноября 2016 г. №60(195)1

ПРОГРАММА

Черемшанского муниципального образования - сельского поселения

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

Черемшанского муниципального образования -  сельского поселения на 2016 – 2032 годы»

# с. Черемшанка

# 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Черемшанского муниципального образования

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Черемшанского муниципального образования  на период с 2016 по  2032 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Черемшанского  МО, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Черемшанского муниципального образования - сельского поселения на 2016 – 2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Черемшанского муниципального образования –администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Черемшанского муниципального образования –администрация сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития. - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 2016 год. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Черемшанка– 311 тыс. рублей., Содержание дорог – 50 тыс. рублей. Итого 361 тыс. рублей 2017год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Черемшанка – 281 тыс. рублей., Содержание дорог – 30 тыс. рублей. Приобретения оборудования для уличного освещения – 100 тыс. рублей. Итого 411 тыс. рублей 2018год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Новометелкина – 311 Приобретения оборудования для уличного освещения – 50 тыс. рублей. Обустройство дорожных знаков-30 тыс. рублей Итого 411 тыс. рублей 2019год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Черемшанка – 281 тыс. рублей., Содержание дорог – 30 тыс. рублей. Обустройство остановочного павильона – 100 тыс. рублей. Итого411 тыс. рублей 2020год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Черемшанка – 361 тыс. рублей., Содержание дорог – 50 тыс. рублей. Итого 411 тыс. рублей 2021-2026 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Черемшанка – 2236 тыс. рублей., Содержание дорог – 180 тыс. рублей. Обустройство дорожных знаков-50 тыс. рублей. Итого 2466 тыс. рублей 2027-2031 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Черемшанка – 1855тыс. рублей., Содержание дорог – 150 тыс. рублей. Приобретения оборудования для уличного освещения – 50 тыс. рублей. Итого 2055 тыс. рублей 2032 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Черемшанка – 361 тыс. рублей., Содержание дорог – 50 тыс. рублей Итого 411 тыс. рублей Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Черемшанского  муниципального образования.

Черемшанское  муниципальное образование расположено на южной части Иркутской области.

Площадь Черемшанского МО  составляет 197006,53 га, численность постоянного населения – 400 человек, проживающих в 3 населенных пунктах.

Черемшанское МО  граничит: на северо-западе с ХорТагнинскимМО, на северо-востоке с Бабагайским МО и на юге с  Республикой Бурятия.

В настоящее время на территории района имеется 15 муниципальных образований первого  уровня.

Центр МО – село Черемшанка, расположенный в 80 км от районного центра по автодороге.

Климат данной местности - резко континентальный, с началом положительных температур в конце апреля в первой декаде мая, температура воздуха максимально поднимается до 35˚, но лето короткое и первые заморозки отмечаются уже в августе месяце. Зима снежная, с минимальными температурами до -40˚. Высота снежного покрова составляет 40 - 60см.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-138 дней. Средняя продолжительность - 98 дней. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, 6 ноября и сходит к 10 апреля. Число дней в году со снежным покровом - 165 дней. Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления является максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

– снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

– экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

– снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

– повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

– сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

– снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

– повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

– повышению транспортной доступности;

– снижению последствий стихийных бедствий;

– сокращению числа дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них;

– улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития.

Обеспечение финансирования дорожного хозяйства является одной из важнейших задач, от успешного решения которой зависит успех развития экономики. Расчеты показывают, что эффективность работы во многом определяется эффективностью функционирования производственной инфраструктуры, которая, в свою очередь, существенно зависит от уровней мобильности товаров (объемы перевозок грузов и грузооборот) и подвижности населения (объемы перевозок пассажиров и пассажирооборот), обеспечиваемых автомобильным транспортом в повседневных массовых перевозках.

Автомобильные дороги имеют важное значение для Заларинского района. Они обеспечивают связь населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования «Заларинский район» с районным центром, центрами муниципальных образований сельских поселений  и между собой.

Сообщение между населенными пунктами осуществляется по дорожной сети

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черемшанского муниципального образования, составляет по состоянию на 01.01.2016 – 19,26 километров, в том числе улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в Заларинском районе, не отвечающих нормативным требованиям, по состоянию на 01.01.2016 составляла 96,4 процентов, улично-дорожной сети – 89,3 процента.

Для улучшения показателей по Заларинскому  району необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для обеспечения существующих и прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуются реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая вышеизложенное,  в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в Заларинском  районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

– риск ухудшения социально-экономической ситуации в районе, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования;

– риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

.

На  территории  поселения  разведано  Новометелкинское  месторождение

коксующихся  углей  –  одно  из  наиболее  крупных  в  Иркутском  угленосном бассейне.  Главная  отличительная  особенность  углей  месторождения  -  ГС  и  ГЖ коксующихся  –  высокая  спекаемость,  что  предопределяет  возможность строительства  на  их  основе  коксохимического  завода  по  производству  кокса  и серной  кислоты.  Часть  месторождения,  прилегающая  к  юго-западному  крылу,

может  быть  отработана  открытым  способом,  однако  перспективы  его  освоения сдерживается  высоким  содержанием  серы  в  углях                (6-7%)  и  трудностью обогащения. Запасы Новометелкинского месторождения по категориям А+В+С1 – 662,8 млн. т. Кроме того, на флангах Новометелкинского месторождения оценены прогнозные  ресурсы  категории  Р1  в  объеме  1  711  млн.  т.  Освоение Новометелкинского  угольного  месторождения  на  период  до  расчетного  срока генерального плана не намечается.

На территории Черемшанского МО действующие особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Черемшанское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Заларинского района Иркутской области».

В состав территории Черемшанского МО входят земли следующих 4 населенных пункта:

- деревня Новометелкина;

- участок Харагун;

- участок Хор-Бутырена;

- село Черемшанка.

Сооружения речного, воздушного и железнодорожного сообщения в Черемшанском МО отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи Черемшанского МО поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории Черемшанского МО проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

По территории  Черемшанского МО проходит автодорога Областного значения Залари-Троицк-Черемшанка. Данная автодорога обеспечивает автомобильной связью населенные пункты: д. Новометелкина, село Черемшанка -   с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Одной из основных проблем автодорожной сети Черемшанского МО является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав Черемшанского МО входят 4 населенных пункта.

Таблица 1. Расстояния между с. Черемшанка и населенными пунктами МО.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Черемшанка, км |
| --- | --- |
| деревня Новометелкина | 7 |
| участок Харагун | 11 |
| участок Хор-Бутырина | 30 |

Населенные пункты Черемшанского МО сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в с. Черемшанка ул. 40 лет Победы, пер. Школьный, ул. Советская, Железнодорожная, Восточная; деревня Новометелкина ул. Лесная; уч. Хор-Бутырина ул. Центральная. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через населенные пункты.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Черемшанского  МО.

| № п.п. | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Присваиваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- | --- |
| село Черемшанка |
| 1 | ул. 40 лет Победы | 0,9 |  |
| 2 | пер. Школьный | 0,4 |  |
| 3 | Ул. Советская | 1,6 |  |
| 4 | Ул. Железнодорожная | 1,06 |  |
| 5 | Ул. Восточная | 0,8 |  |
|  | Итого: | 4,76 |  |
| Деревня Новометелкина |
| 1 | ул. Лесная | 2 |  |
| деревня Хор-Бутырина |
| 4 | ул. Центральная | 0,5 |  |
| 5 | Черемшанка-Хор-Бутырина | 12 |  |
|  | Итого: | 12,5 |  |
|  | ИТОГО: | 19,26 |  |

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 7,26 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс.кв.м. | 37752 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети Черемшанского МО выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

- Прогноз транспортного спроса , изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории .

На территории Черемшанского МО объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2016 г. составил 100 легковых автомобилей на 500 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 90 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Заларинского района с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории ЧеремшанскогоМО предусмотрено:

-реконструкция автодороги «Залари-Троицк-Черемшанка», протяженностью  74 км;

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ транспортной ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Черемшангского сельского поселения.

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | м2 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м2 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | м2 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах  Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0  м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории с. Черемшанка, дер. Новометелкина, уч. Хор-Бутырена, уч. Харагун внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети. Участки автомобильных дорог общего пользования местного значения: «Залари-Троицк-Черемшанка», протяженностью 0,9 км; в составе улично-дорожной сети переводятся в категорию главных улиц и сохраняют местное значение.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во | Реконструкция I оч. | Строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I оч. | Р.С. |
| с.Черемшанка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,76 | 2,57 | 0, 27 | 1,92 |
|  | главных улиц; | км | 2,5 | 06 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,26 | 1,97 | 0,27 | 1,92 |
| Д.Новоме телкина | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,2 | 2,2 | 0,6 | 1,60 |
|  | главных улиц | км | 2,2 | 2,2 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| Уч.Хор-Бутырена | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 12,5 | 12 | 0,5 | 12 |
|  | главных улиц | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 12 | 12 |  | 12 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 0,40 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит100 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 100 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 1 пост. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью два поста - 1 объект.

Так как в населенных пунктах Черемшанского МО дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

Объекты местного значения

- реконструкция автомобильных дорог IV, V категории и некатегорийных общей протяженностью 19,46 км.

Улично-дорожная сеть

- реконструкция главных улиц, общей протяженностью 2,3км;

- реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 4,16 км;

- строительство главных улиц, общей протяженностью 0,61 км; строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 12 км;

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на: «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Черемшанского МО. Карта населенных пунктов: с.Черемшанка, д.Новометелкина, уч.Хор-Бутырина с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Черемшанского МО».

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично – дорожной сети Черемшанского сельского поселения.

Таблица6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Черемшанского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (м2) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2032 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 01.2016 | 12.2032 | 5997 | 73840 | 5997 | 311 | 281 | 311 | 281 | 361 | 2236 | 1855 | 361 | Админстрация Черемшанского МО |
| 2 | Зимнее содержание дорог | Повышение безопасности дорожного движения | 01.2016 | 12.2032 | 590 | 73840 | 590 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 180 | 150 | 50 | Админстрация Черемшанского МО |
| 3 | Обустройстводорожных знаков | Повышение безопасности дорожного движения | 01.2016 | 12.2032 | 50 | шт | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | Админстрация Черемшанского МО |
| 4 | Оборудование для уличного освещения | Повышение безопасности дорожного движения | 01.2016 | 12.2032 | 200 |  | 200 |  | 100 | 50 |  |  |  | 50 |  | Админстрация Черемшанского МО | МО - |
| 5 | Обустройство остановочного павильона | Развитие транспортной инфраструктуры | 01.2016 | 12.2032 | 100 | 1 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Админстрация Черемшанского МО |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Черемшанского сельского поселения на 2016 - 2032 годы, составляет 6937 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб..7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Черемшанского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 311 | 281 | 311 | 281 | 361 | 2236 | 1855 | 361 700 | 5997 |
| 2 | Улечное освещение |  | 100 | 50 |  |  |  | 50 |  | 200 |
| 3 | Зимнее содержание дорог | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 180 | 150 | 50 | 590 |
| 4 | Дорожные знаки |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 5 | Остановочный павильон |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  Черемшанского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб.

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Черемшанского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет Черемшанского сельского поселения | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 5997 | 0 | 0 | 5997 | 0 |
| 2 | Улечное освещение | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 3 | Зимнее содержание дорог | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 |
| 4 | Дорожные знаки | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 5 | Остановочный павильон | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Черемшанского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Черемшанского сельского поселения.

Администрация Черемшанского МО  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.