# МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ  ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАЛАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2026-2028 ГОДЫ»

# ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАЛАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2026-2028 ГОДЫ»

| Наименование Программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Заларинского муниципального округа Иркутской области на 2026-2028 годы |
| --- | --- |
| Обоснование для разработки Программы | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Закон о Фонде). |
| Разработчик Программы | Администрация Заларинского муниципального округа Иркутской области. |
| Исполнители Программы | - Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству; - Территориальные органы администрации Заларинского муниципального округа Иркутской области |
| Координатор Программы | Первый заместитель мэра Заларинского муниципального округа Иркутской области. |
| Цель Программы | Обеспечение безопасности благоприятных условий проживания граждан и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Заларинского муниципального округа Иркутской области |
| Задача Программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным в установленном законом порядке. |
| Основные мероприятия Программы | - Формирование реестра аварийных жилых помещений; - формирование правовой базы для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - разработка механизмов улучшения жилищных условий переселяемых граждан. |
| Сроки этапы реализации Программы | 2026 - 2028 годы |
| Перечень подпрограмм | Не содержит подпрограмм |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования программы составляет, всего – 4441,4 тыс. рублей, в том числе: 2026 г. – 4441,4 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет - 4308,1 тыс. рублей, - местный бюджет – 133,30 тыс. рублей; 2027 г. – 0,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 0,0 тыс. рублей 2028 г. - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемы конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, ликвидация 1009,7 кв.м. аварийного жилищного фонда с переселением 49 жителей из 22 жилых помещений, в том числе: 2026 год – 643,7 кв.м. аварийного жилищного фонда с переселением 30 жителей из 13 жилых помещений; 2027 год – 366,0 кв.м. аварийного жилищного фонда с переселением 19 жителей из 9 жилых помещений |